学生公寓地下室旧家具、杂物搬运清理服务需求

上海海事大学拟对临港校区学生公寓22、23、25、26、27号楼地下车库内放置的旧家具和杂物进行搬运清理，以及整理报废物资仓库内原先堆放的旧家具，特邀请厂商前来投标。

1. 服务采购方式：比选采购
2. 具体服务内容：对临港校区学生公寓22、23、25、26、27号楼地下车库内放置的旧家具和杂物搬运清理至学校报废物资仓库的费用、整理报废物资仓库内原先堆放旧家具的费用，以及平整报废物资仓库内荒地为堆场的费用。

服务项目1：将临港校区学生公寓22、23、25、26、27号楼地下车库内放置的旧家具和杂物搬运清理至学校报废物资仓库。需要搬运家具约有：组合书桌柜582套，1m\*1.9m木床884张，1m\*1.9m上下铺组合床46张，以及其他杂物，具体以现场踏勘为准。搬运要求：将地下车库内旧家具拆卸后，搬运至学校报废物资仓库，分成8-10堆安置，每堆间隔至少1m，并留出消防通道。

服务项目2：将报废物资仓库内原先堆放的旧家具进行分堆整理，分成4-6堆安置，每堆间隔至少1m，并留出消防通道。

服务项目3：将报废物资仓库内的长草荒地进行整理，平整为可以堆放家具的堆场。

1. 投标单位须知

1. 投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，注册资金不低于20万元。

2. 工期、报价要求及付款方式：服务项目1和服务项目2均要求在合同签订后14天内完成。中标方应承诺若不能按期完成搬运工作，每拖延一天罚款1000元。按期完成后经学校验收通过，在中标单位提供正式发票后七天内一次性全额付款。

3. 中标单位应遵守学校的相关管理制度，在搬运期间所出现的安全问题由乙方全权负责。

5. 学校将在比选报价截止后3个工作日内确定并通知中标单位，双方签定搬迁服务合同。

6. 中标方在拆卸搬运过程中须服从学校管理人员的管理，货物搬到指定地点，按消防要求安全堆放。对拆运过程中有野蛮操作或故意损坏物品的行为，经校方人员指出后仍不改正的，学校将终止合同，不支付相关费用，并保留追究中标方违约责任的权利。

7. 学校于11月8日下午10：00在临港校区学生公寓23号楼组织现场接待和踏勘现场，投标方可以派员参加，了解本比选内容和要求。如有疑问，请于11月9日下午15:00前将疑问传真至学校（传真号码：021-38283007），学校将于11月10日下午15:00统一答复。

8. 不论结果如何，投标单位自行承担参与投标的一切费用。

1. 联系方式

联系人：顾嘉君

联系电话：021-38283051；13524013948