上海海事大学56#-61#学生宿舍楼淋浴间冷热水管改造工程

技 术 要 求

单位：上海海事大学

二零一玖年陆月

一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1、具有独立的法人资格。

2.2、具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑机电专业承包三级及以上。上海市安全生产许可证，外省市企业需在上海备案。近三年内有类似的工程业绩（需提供合同复印件）。

2.3、在上海地区有专门的售后服务机构。

3.	报价文件的组成

3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及按设备类别的报价明细。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年类似业绩（须附合同扫描件）

3.3实施方案

（1）投标单位需根据现场情况，提供具体实施方案及设计图纸。

（2）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（3）服务承诺（售后服务、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求。

（4）投标人认为有必要表述的其他相关内容。

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。

5. 投标货币：人民币

6. 报价要求

- 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

- 本工程采用工程量清单计价，工程量清单见后下文。工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》《上海市市政工程预算定额 第一册道路、桥梁、隧道工程（SHA1-31（01）-2016）》《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》等相关规定计算。

- 人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

- 企业管理费、利润询价人自行上报，包含在综合单价中。

- 规费（含社保）、税金等，按住建部、上海市有关文件规定计取，文件规定为区间值的施工单位在区间值中自行上报。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。

- 安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

- 其他施工措施费报价单位根据查看现场自行上报，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。

- 工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

- 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

- 报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。承包人职工的（人身）事故险保额不得低于100万元。

- 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

- 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

- 报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。

7. 评标

- 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；

8. 合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。

- 其他

1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。

2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。

二、项目技术要求

一、项目概况

- 项目名称：上海海事大学56#-61#学生宿舍楼淋浴间冷热水管改造工程

- 工程地点：56#-61#学生宿舍

- 项目内容：原有镀锌热管拆除、镀锌新水管安装。

二、基本技术要求

- 项目清单

| 序号 | 科目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除镀锌管 | DN50 | m | 150 |  |
| 2 | 拆除镀锌管 | DN32 | m | 290 |  |
| 3 | 安装镀锌热水管 | DN65 | m | 150 | 友发、正大、华岐 |
| 4 | 安装镀锌热水管 | DN40 | m | 290 | 友发、正大、华岐 |
| 5 | 拆除、修复管道井 |  | m² | 54 |  |
| 6 | 楼顶防水 |  | m² | 6 |  |
| 7 | 楼层穿墙处防水 |  | 处 | 24 |  |

- 拆除原有镀锌热管、安装镀锌新水管，新水管和原来淋浴间热水管连接。

- 凿除每栋宿舍楼出顶冷热水管处周边防水层，直径不少于300mm, 安装好水管后按照防水规范做好防水，做到确保无渗漏。

- 从2楼至6楼屋顶水管穿楼层面处必须做好防水，施工时破坏的管道井照原样修复。

- 开工前需至学校相关部门办理施工许可，由于未办理施工许可造成的工期延误、窝工均由承包方自负。

- 施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾及时清理并外运。保持施工区域干净整洁。

三、其他要求

- 质保期：不少于2年，施工单位自报。在保修期间如发生水管漏水变形等工程缺陷必需在7个工作日内修复，该区域工程保修顺延2年，且不支付任何费用。质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：至少应满足接到报修电话后3小时内做出响应，接到报修电话后24小时内派维修人员到现场进行故障处理。

- 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天，缺勤按每天1000元处罚。

- 投标单位须自行前往学校做好现场勘查工作。

- 所涉及材料必须是全新产品，须经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装费、措施费、税费等所有的分项报价。

- 施工进度：

开工日期以合同签订时间为准，工期暂定20天，请各单位自报具体工期。因中标方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

- 验收如未通过，中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。

四、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

五、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。

- 付款方式：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

（2）项目完成后乙方向甲方提供全套验收材料并经甲方验收通过，甲方委托第三方单位审价结束且乙方将审定价5%质保金打入学校账户后，甲方收到乙方提供的项目发票十五个工作日内，支付至审定价100%。

（3）待项目质保期满后，未发现乙方责任的质量问题，甲方一次性全额退还乙方质保金，质保金无利息。

- 本项目预算：9.8万元，不接受超过预算的报价。