海洋传感网智能节点集群通信开发平台技术规格及要求

一、主要技术要求和指标：

- 海洋传感网智能节点硬件平台（1套）

海洋传感网智能节点开发平台1套，包含：智能节点10个，智能节点具备人工智能计算能力，可以运行TensorFlow等主流机器学习框架，具备图像输入接口，具备控制输出接口，具备LoRa通信功能，具备ZigBee通信及自组网功能。

  - 计算性能要求

CPU性能不低于1.2GHz，能够运行TensorFlow机器学习框架，能够运行OpenCV库，能够运行机器学习算法并对摄像头获取的图像数据进行处理。

  - LoRa通信功能

节点具备LoRa通信功能，LoRa通信距离不低于8000米。

  - ZigBee通信及自组网功能

节点具备ZigBee通信功能，节点集群能够自组织的进行组网，节点之间的ZigBee通信距离不低于800米。

- 海洋传感网智能节点工程示例及源码（1套）

  - 智能节点物标识别应用

提供基于人工智能的物标识别相关例程，提供开发源码。

  - LoRa通信示例

提供运行于智能节点上的LoRa通信示例。

  - Zigbee自组网示例

提供运行于智能节点上的Zigbee自组网及通信示例。

二、项目实施要求

- 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“海洋传感网智能节点集群通信开发平台”的联合安装调试。

- 项目实施工作要求

  - 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证平台及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致平台无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

  - 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

  - 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

  - 验收内容及标准

海洋传感网智能节点集群通信开发平台中的智能节点具有人工智能计算性能，并且具备LoRa和ZigBee通信能力，并提供物标识别应用及通信程序的开发源码，便于用户（买方）进行后续的研究实验工作。



三、付款条件：

货到付款。

四、售后服务要求

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。