上海海事大学合同管理系统采购招标技术要求

一、建设内容与要求

（一）项目要求

1.项目名称：上海海事大学合同管理系统

2.实施周期：本项目实施周期要求不超过45个工作日。要求项目整体在2022年8月下旬完成并上线试运行，2022年10月正式交付上线使用。

3.投标方应对合同管理系统进行周密的论证，在投标中对安全性、可靠性、可扩展性和可行性方面采用的方案做出详细的描述。

4.投标方需对招标方需求合同管理系统方案的架构进行详细描述，并明确提出软、硬件配置方案。要求合同管理系统实现私有化本地部署，提供私有化本地部署的服务器配置及方案。

（二）系统介绍

合同管理系统分为合同查询、合同数据存储接口、合同统计、合同模板、权限管理和合同数据供给服务等模块，系统内的数据均来源于校内网上办事中心平台相关合同审核流程，要求系统能存储附件及结果数据，并支持多维度的合同文件查询、查找，实现系统内所有合同文件的归档、查询、统计、浏览。

（三）系统总体要求

1.界面布局：合同管理系统的界面需按照上海海事大学校方要求做定制化开发，界面风格符合上海海事大学应用系统统一要求。

2.支持主流的浏览器访问，支持移动端访问。

3.与学校网上办事中心平台进行数据对接，提供接口，接收来自网上办事中心的业务数据。

4.与学校统一身份认证平台进行系统对接。

5、与学校统一数据库进行对接，获取基础用户等数据。

6、与学校签订安全承诺书，并遵循学校统一安全管理规范。

（四）系统功能基本要求

- 1.合同查询

此模块主要功能为查询系统内存储的所有合同（包含变更后的合同），可根据多个关键字段（如：部门、合同编号、供应商、签订时间等）组合查询系统中的所有合同文件。查询成功后可点击进入浏览合同页面。所有合同可以查看。其中，合同编号为合同标识关键字段，具有唯一性。

- 2.合同数据存储接口

此模块主要对网上办事中心、各相关业务系统提供数据存储接口，允许业务系统写入数据。投标方亦应提供相应的技术支持。

- 3.合同统计

此模块主要功能为对系统中的所有合同进行多维度数据统计，按照合同性质、合同类别、合同金额、签订时间等条件，生成合同金额和合同数量的统计报表，支持报表导出。

- 4.合同模板

用于存储所有使用过的合同模板。支持按标签归类模板，便于模板的查找、筛选。支持查询模板应用记录，查询该模板已被应用在了哪些文件中。

- 5.合同数据服务

合同管理系统需对校内财务、资产、科研等系统提供合同查询服务，以及接口，供各业务系统调用。

- 6.权限管理

系统管理员具有最高权限，可将系统的用户角色分为：系统管理员、业务管理员、校领导用户等，系统管理员可以通过平台为每一类用户角色进行操作权限的设置与管理，根据用户权限开放相应系统模块。

- 7.合同编号功能

所有存入该系统的合同必须按照学校统一编号规则进行编号分配。系统本身应提供合同编号功能，并为其他业务系统提供接口服务。

二、设计原则与要求

（一）系统设计应遵循的原则

1.实用性

2.可靠性

3.高扩展性

4.可维护性原则

5.先进性原则

6.开放性与标准化原则

（二）技术路线要求

1.应用程序开发与运行结构

采用构件化开发模式，应用系统平台的开发及运行结构要基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。

系统最终在学校私有容器云集群上以容器方式运行。

2.数据库系统：Oracle RAC 11g

3.开发语言：Node.js、React、Nextjs

4.附件存储：需支持S3存储和本地文件存储。

（三）安全要求

项目所包含的系统必须具有完善的安全保障体系，在充分分析系统安全风险因素的基础上，制定系统安全策略。请描述以下安全目标：物理安全、网络安全、主机安全、系统安全、数据安全、应用安全、访问安全等。同时投标方还应制定详细的应急计划和措施，包括病毒应急、系统瘫痪应急、数据备份应急以及灾难恢复制度等。

三、资信及服务要求

（一）售后服务机构和人员要求

实施本项目时，投标人必须在上海市内有固定的售后服务机构（指本地注册企业或本地设有分公司）。须提供营业执照与办公现场租赁合同原件扫描件（原件备查）。

（二）免费维保期

1.投标人所提供的软件免费维保期为2年，时间自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。

2.免费维保期内的服务范围至少应包括下列内容：

(1）提供所供软件系统最终验收合格后的2年免费维保服务；

(2）因采购人需要，提供必要的软件产品的重新部署及支持服务，包括由此带来的数据迁移服务；

(3）对软件的运行环境（包括操作系统、数据库、中间件以及其它相关软件等）及时进行打补丁、查病毒服务；

(4）通过电话、邮件、网络、现场服务等多种方式，针对采购方的用户提供常规技术支持；当采购方重要管理岗位使用者遇到技术难题，通过电话或网络手段无法解决时，工作时间内中标人驻场技术人员需即时到使用者校内所在办公室现场解决问题；

(5）提供所供软件系统的系统BUG修复、系统性能优化等服务。

（三）维保响应及故障解决时间

1.系统维护

（1）定期维护：投标人在投标时须提出软件系统及运行环境的定期维护计划。

（2）对采购人要求的不定期维护提出响应措施，并进行实施。

（3）对采购人提出的修改设计提出响应措施，并进行实施。

（4）文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。

2.技术支持

（1）咨询服务，提供7×24小时的技术咨询服务。

（2）制定备份计划，并定期备份及检验数据备份的有效性。

3.故障响应

（1）提供7×24小时的故障服务受理；

（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

（3）故障服务的响应时间小于1小时，即1小时内有能够处理故障的技术人员远程处理或到达现场处理。

（4）服务中断时间不能超过3小时。

（5）当采购方重要的管理岗位遇到问题时，可以现场提供技术支持。

（四）免费保修期外的相关要求

免费维保期后，若采购人仍需中标人提供维保服务，则中标人须保证以合理的价格提供维保服务，续保服务内容由中标人与采购人另行协商。

（五）培训要求

中标人应负责针对全部投标产品及其运行环境免费对采购人的相关人员进行全面技术培训，培训内容包括：

1.软件系统的日常操作管理与维护；

2.能熟练使用所提供的各种工具；

3.产品现场安装时应提供现场培训。

4.投标人在投标文件提供培训课程安排、培训方式及时间。受训人员经过培训后，应能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

（六）文件要求

在项目验收前中标人需向采购人提供：项目方案、进度计划、培训记录、平台使用说明手册、软硬件部署清单、试运行报告、系统日常维护手册、项目总结报告。

（七）付款方式

采购方验收通过后，一次性付款100%合同金额款项。若双方在规定期限内无法正常履行合同，采购方有权无偿中止合同。